MabrAIn

V1 Yapım Rehberi

Sıfırdan Sona — Ne, Nasıl, Hangi Sırayla

Solo geliştirici için tasarlanmış, pratik adımlarla ilerleyen

üç ajanlı masaüstü asistan sistemi

Serhat Tay  ·  Mayıs 2026

# İçindekiler

Word'de açtıktan sonra F9 tuşuna basarak güncelleyin.

# 1. Bu Rehber Nasıl Okunur

Bu doküman bir plan değil, bir yol haritası. Sıralı oku, sırayla uygula. Her bölüm bir önceki bölümün üzerine inşa edilir.

## Yapı

- Bölüm 2-3: Vizyon ve karar özeti — yön belirler.

- Bölüm 4: Sistem mimarisi — "ne" sorusunun cevabı.

- Bölüm 5: Teknoloji yığını — "nasıl" sorusunun cevabı.

- Bölüm 6-12: Adım adım yapım — bu rehberin kalbi. Sırayla yap.

- Bölüm 13-14: Test, dağıtım ve sonrası.

💡 Bu rehber V1 (ilk tam sürüm) için yazıldı. Vizyondaki holografik UI, mobil uygulama, çoklu maskot tasarımı gibi konular V2'ye ertelendi — vazgeçilmedi, sıralandı.

## İsimlendirme Notu

Rehber boyunca şu isimleri görürsün: Obsidian (orkestratörün adı), Conscience (görev/dosya ajanı), Daily (hatırlatma ajanı), News (haber ajanı). Bunlar senin tasarımın — kullanıcıya görünen marka isimleri. Kod tarafında istediğin dosya/sınıf isimlerini kullanabilirsin (örn. orchestrator.py, agents/file_agent.py).

# 2. Proje Özeti

MabrAIn, senin (kullanıcının) doğal dilde verdiği komutu anlayan, doğru "alt-beyne" yönlendiren ve sonucu görsel + sesli olarak sunan bir masaüstü asistanıdır. Sistem üç ana ajanla başlar; her ajan kendi karakter ve uzmanlığına sahiptir.

## V1 Kapsamı

| Alan | V1'de Var |
| --- | --- |
| Platform | Windows ve Linux masaüstü |
| Ajanlar | Conscience (görev/dosya), Daily (hatırlatma), News (haber) |
| Etkileşim | Yazılı sohbet + push-to-talk sesli komut + sesli yanıt |
| Görsel | Her ajan için renk/ikon tabanlı kimlik (basit, tutarlı) |
| Bellek | Konuşma geçmişi + kullanıcı tercihleri (yerel) |
| Çalışma yeri | Tamamen yerel makine (LLM API hariç) |

## V1'de YOK Olanlar (Bilinçli Karar)

- Holografik 3D beyin görselleştirmesi → V2

- Detaylı maskot karakter tasarımı → V2

- Mobil, akıllı saat, mini robot desteği → V3+

- Google Calendar / Gmail entegrasyonu → V2

- Ajanların birbirini doğrudan çağırması → V2

- Çevrimdışı çalışma akıllılığı → V2

- Kullanıcı geri bildirim toplama (thumbs up/down) → V2

💡 V1'i bitirip kullanmaya başlayana kadar bu listedekilere bakma. "Ya şunu da eklesem" dürtüsü en büyük düşmanın.

# 3. Temel Kararlar (Hepsi Gerekçeli)

Aşağıdaki kararlar tüm proje boyunca geçerli olacak. Değiştirmek istersen bütün planı etkiler.

## Karar 1: Yerel Öncelikli

Sistem mümkün olduğunca yerel makinende çalışır. Sadece LLM API'leri ve haber arama bulutu kullanır. Verilerinin hiçbiri (hatırlatmalar, geçmiş, ajan belleği) buluta gitmez.

Neden: Gizlilik, hız, ücret kontrolü, internet bağımsızlığı.

## Karar 2: Push-to-Talk, Wake Word Yok

Sesli komut için kullanıcı bir tuşa basar (örn. boşluk tuşunu basılı tutar) ve konuşur. Sürekli mikrofon dinleme yok.

Neden: Wake word implementasyonu karmaşık ve gizlilik kaygısı yaratır. Push-to-talk basit ve güvenli.

## Karar 3: Tek LLM Sağlayıcı, Soyutlanmış

Birincil LLM olarak Claude (Anthropic) kullanılır. Ama servis katmanı soyutlanır — ileride OpenAI veya yerel model eklemek tek bir dosyayı değiştirmekle mümkün olur.

Neden: Tek sağlayıcıya kilitlenmemek için soyutlama, ama V1'de tek sağlayıcıyla başlamanın getirdiği basitlik için Claude.

## Karar 4: Whitelist Klasör Erişimi

Conscience ajanı sadece kullanıcının önceden izin verdiği klasörlere erişebilir. Sistem dizinleri (C:\Windows, /etc, /usr) hard-coded olarak yasak.

Neden: LLM hata yapabilir. Yanlış komut sistem dosyasını silmemeli. Bu güvenlik değil, kendi makineni LLM'in kazasından korumak.

## Karar 5: Günlük Token Bütçesi

Sistem günlük token kullanımını sayar. Limit dolduğunda uyarır ve durur. Varsayılan: günde 100.000 token (~$0.50).

Neden: Bug veya sonsuz döngü gece bütçeni patlatabilir. Sayaç bir savunma katmanıdır.

## Karar 6: Modüler Ajan Şablonu

Her ajan aynı şablonu kullanır: system prompt, tool listesi, bellek alanı, UI kimliği. Yeni ajan eklemek = şablonu doldurmak.

Neden: V2'de yeni ajan eklerken sıfırdan tasarım yapmamak için.

# 4. Sistem Mimarisi

MabrAIn beş katmandan oluşur. Her katman bir altındakine bağımlı, bir üstündekine ise tanımlı bir arayüz sunar.

## 4.1 Katmanlar

### Katman 1 — UI (Electron + React penceresi)

Kullanıcının gördüğü kısım. Sohbet penceresi, push-to-talk butonu, sistem tepsisi ikonu, ajan kimlikleri.

### Katman 2 — Backend Sunucu (FastAPI + WebSocket)

UI ile orkestratör arasında köprü. Streaming yanıtları UI'a token-by-token akıtır.

### Katman 3 — Orkestratör (Obsidian, LangGraph ile)

Beynin merkezi. Niyeti anlar, doğru ajana yönlendirir, sonucu birleştirir.

### Katman 4 — Ajanlar (Conscience, Daily, News)

Her biri bağımsız, kendi system prompt'u ve toolset'i olan modüller.

### Katman 5 — Servisler ve Sistem

LLM API, vektör bellek (ChromaDB), dosya sistemi erişimi, SQLite veritabanı.

## 4.2 Veri Akışı (Bir Komutun Yolculuğu)

- Kullanıcı UI'a yazar veya konuşur ("Downloads'taki PDF'leri tarihe göre sırala")

- UI komutu WebSocket üzerinden Backend Sunucu'ya gönderir

- Backend Obsidian'ı çağırır, Obsidian niyeti çıkarır: domain=file, action=sort

- Obsidian routing tablosuna bakar → Conscience ajanını seçer

- Conscience system prompt'u + ilgili tool'lar yüklenir, LLM'e gönderilir

- LLM tool çağrıları yapar (list_files, sort_files, move_file)

- Her tool çağrısı whitelist kontrolünden geçer, izinliyse çalışır

- Sonuç Obsidian'a döner, doğal dilde özet üretilir

- Backend yanıtı WebSocket ile UI'a akıtır, UI gösterir + TTS ile seslendirir

- Etkileşim loga yazılır, kısa vadeli belleğe + vektör belleğe eklenir

## 4.3 Klasör Yapısı

mabrain/
├── backend/
│   ├── obsidian/           # Orkestratör
│   │   ├── router.py
│   │   ├── memory.py
│   │   └── graph.py
│   ├── agents/             # Ajanlar
│   │   ├── base.py         # Ajan şablonu
│   │   ├── conscience.py
│   │   ├── daily.py
│   │   └── news.py
│   ├── services/           # Soyutlanmış servisler
│   │   ├── llm.py          # LLM sağlayıcı (Claude)
│   │   ├── vector_db.py    # ChromaDB
│   │   ├── tts.py          # Piper
│   │   └── stt.py          # Whisper
│   ├── tools/              # Tool implementasyonları
│   │   ├── file_tools.py
│   │   ├── reminder_tools.py
│   │   └── web_tools.py
│   ├── core/               # Çekirdek
│   │   ├── config.py
│   │   ├── budget.py       # Token sayacı
│   │   ├── safety.py       # Whitelist kontrolü
│   │   └── logger.py
│   ├── server.py           # FastAPI WebSocket
│   ├── data/               # Yerel veritabanı (gitignore)
│   ├── logs/               # Log dosyaları (gitignore)
│   ├── .env                # API keys (gitignore)
│   └── requirements.txt
├── ui/
│   ├── src/
│   │   ├── components/     # React bileşenleri
│   │   ├── agents/         # Ajan kimlik tasarımları
│   │   ├── hooks/
│   │   ├── App.tsx
│   │   └── main.tsx
│   ├── electron/
│   │   └── main.ts         # Electron entry
│   └── package.json
├── docs/
│   ├── adr/                # Architecture Decision Records
│   └── README.md
├── .gitignore
└── README.md

💡 Bu yapıyı Faz 0'da kur. Sonra bir daha düzenleme ihtiyacı duymazsın.

# 5. Teknoloji Yığını

| Katman | Teknoloji | Neden |
| --- | --- | --- |
| Backend dil | Python 3.11+ | LLM ekosistemi en zengin, senin güçlü alanın |
| Orkestrasyon | LangGraph | State machine, debug edilebilir, ileri ölçeklenir |
| LLM | Claude Sonnet 4.7 | Birincil. Servis katmanı soyutlanmış |
| Web sunucu | FastAPI + WebSocket | Streaming yanıtlar için ideal |
| Yerel DB | SQLite | Hatırlatmalar, ayarlar — kurulum gerektirmez |
| Vektör DB | ChromaDB | Lokal, pip ile gelir, kullanıcı belleği için |
| UI çerçevesi | Electron + React + TypeScript | Frontend yetkinliğin var, dağıtımı kolay |
| UI stil | Tailwind CSS | Hızlı styling, tutarlı tasarım |
| STT (sesten metne) | Whisper.cpp (lokal) | Türkçe destekli, ücretsiz, offline |
| TTS (metinden sese) | Piper TTS (lokal) | Türkçe ses modeli mevcut, hızlı |
| Loglama | loguru | Python logging'den çok daha kolay |
| Versiyon kontrol | Git + GitHub (private) | V1 sonunda public yaparsın |
| Paketleme | electron-builder + PyInstaller | Tek installer dosyası |

# 6. Faz 0 — Hazırlık (1-2 hafta)

Hedef: Geliştirme ortamı hazır, ilk "hello world" akışı çalışıyor.

Bitince elinde olacak: Python'dan Claude'a istek atıp yanıt alabilen bir script.

## Adım 0.1 — Hesaplar ve Araçlar

- GitHub hesabın yoksa aç. Varsa: yeni private repo → "mabrain"

- Anthropic Console'a kayıt ol: https://console.anthropic.com

- Console > Settings > API Keys > Create Key. Adını "mabrain-dev" koy

- API key'i güvenli bir yere kaydet. Bir daha gösterilmez

💡 API key'i ASLA bir dosyaya yazma, paylaşma, ekran görüntüsü alma. Sadece .env dosyasında dursun ve .env asla commit edilmesin.

## Adım 0.2 — Yerel Ortam

- Python 3.11+ kur (henüz yoksa). python --version ile kontrol et

- Node.js 20+ kur. node --version ile kontrol et

- VS Code (veya tercih ettiğin IDE). Eklentiler: Python, ESLint, Prettier

- Git kur ve config: git config --global user.name / user.email

## Adım 0.3 — Repo Yapısı

- git clone <repo>

- Yukarıdaki klasör yapısını oluştur (sadece klasörler, içleri sonra dolar)

- .gitignore dosyası oluştur:

.env
__pycache__/
*.pyc
node_modules/
backend/data/
backend/logs/
ui/dist/
.vscode/
.DS_Store

- README.md'yi yaz: bir paragraf vizyon, V1 hedefi, kurulum talimatı (sonra dolacak)

## Adım 0.4 — Python Backend Kurulumu

- backend/ klasörüne gir

- Sanal ortam: python -m venv venv

- Aktive et: Linux'ta source venv/bin/activate, Windows'ta venv\Scripts\activate

- requirements.txt oluştur:

anthropic>=0.40.0
langgraph>=0.2.0
langchain>=0.3.0
chromadb>=0.5.0
fastapi>=0.115.0
uvicorn[standard]>=0.32.0
python-dotenv>=1.0.0
loguru>=0.7.0
pydantic>=2.9.0
websockets>=13.0

- pip install -r requirements.txt

## Adım 0.5 — İlk "Hello World"

- backend/.env dosyası oluştur: ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...

- backend/hello.py dosyası:

import os
from dotenv import load_dotenv
from anthropic import Anthropic
load_dotenv()
client = Anthropic()
msg = client.messages.create(
    model="claude-sonnet-4-7-20250514",
    max_tokens=200,
    messages=[{"role": "user", "content": "Merhaba MabrAIn!"}]
)
print(msg.content[0].text)

- python hello.py çalıştır. Yanıt geldiyse: temelin var

## Adım 0.6 — UI İskeleti

- ui/ klasörüne git

- npm create vite@latest . -- --template react-ts

- npm install

- npm install -D electron electron-builder concurrently wait-on

- npm install tailwindcss postcss autoprefixer ve npx tailwindcss init -p

- npm run dev — tarayıcıda Vite default sayfası görünmeli

## Adım 0.7 — İlk Commit ve ADR

- docs/adr/ klasöründe 0001-tech-stack.md dosyası: "Neden Python+LangGraph+Electron?" — kısaca yaz

- git add . && git commit -m "feat: project scaffold" && git push

💡 Faz 0 sonu kontrol listesi: ✓ Repo açık, ✓ Python venv çalışıyor, ✓ Hello world Claude'a ulaşıyor, ✓ Vite UI açılıyor, ✓ İlk commit yapıldı. Hepsi ✓ ise Faz 1'e geç.

# 7. Faz 1 — Çekirdek Orkestratör + Conscience (3-5 hafta)

Hedef: Komut satırından çalışan, dosya işlemleri yapabilen tek ajanlı sistem.

Bitince elinde olacak: Terminal CLI: "şu klasördeki PDF'leri listele" → ajan listeler.

## Adım 1.1 — Servis Katmanı (LLM)

Önce LLM çağrısını soyutla. Yarın sağlayıcı değiştirmek istersen sadece bu dosyayı değiştirirsin.

- backend/services/llm.py: LLMService sınıfı oluştur

- Metodlar: chat(messages, tools=None, max_tokens=2048) → response

- İçeride Anthropic client'ı kullan, ileride if provider == 'openai' ekleyebilirsin

- Her çağrıda token sayısını backend/core/budget.py'ye bildir

## Adım 1.2 — Token Bütçesi (Karar 5)

- backend/core/budget.py: BudgetTracker sınıfı

- Günlük limit (varsayılan 100.000 token). data/budget.json'a yaz

- Limit aşılırsa BudgetExceededError fırlat

- Her ajan çağrısı öncesi check_budget() çağrılsın

## Adım 1.3 — Güvenlik Katmanı (Karar 4)

- backend/core/safety.py: PathSafetyChecker sınıfı

- Whitelist: kullanıcı izin verdiği klasörler (config'den okunur)

- Blacklist: hard-coded sistem klasörleri (Windows, /etc, /usr, /bin, /System)

- is_path_allowed(path) → bool. Conscience'ın her dosya işlemi öncesi bu fonksiyonu çağırır

## Adım 1.4 — Tool Tanımları

- backend/tools/file_tools.py içine fonksiyonlar:

- list_files(directory) — klasör içeriğini listele

- read_file(path) — metin dosyası oku

- move_file(src, dst) — taşı (whitelist kontrollü)

- rename_file(path, new_name) — yeniden adlandır

- create_directory(path) — klasör oluştur

- search_files(directory, pattern) — isim/uzantıya göre ara

- Her tool için Anthropic'in tool definition formatına dönüştür (input_schema, description)

## Adım 1.5 — Ajan Şablonu (BaseAgent)

- backend/agents/base.py: BaseAgent abstract sınıfı

Her ajanın sahip olacağı standart yapı:

class BaseAgent:
    name: str              # "Conscience"
    domain: str            # "file_management"
    system_prompt: str     # Karakter + uzmanlık
    tools: list            # Tool tanımları
    color: str             # UI rengi (#hex)
    icon: str              # Ikon adı
    def run(self, user_message, context):
        # LLM'i çağır, tool'ları handle et,
        # sonucu döndür
        ...

## Adım 1.6 — Conscience Ajanı

- backend/agents/conscience.py: BaseAgent'ı miras al

- System prompt: kibar, dikkatli, dosya işlemleri yapan asistan. Tehlikeli işlemden önce onay sor

- Tools: file_tools'tan hepsi

- Renk: #6B5B95 (mor — düşünce/karar rengi)

- İkon: "clipboard" (görev defteri çağrışımı)

## Adım 1.7 — Mini Orkestratör (Tek Ajan)

Faz 1'de henüz tek ajan var, bu yüzden tam orkestratör gerekmez. Basit bir wrapper yeter.

- backend/obsidian/router.py: SimpleRouter sınıfı

- Şimdilik: gelen mesajı doğrudan Conscience'a yolla

- Konuşma geçmişini in-memory tut (şimdilik)

## Adım 1.8 — Logging

- backend/core/logger.py: loguru config

- Log seviyeleri: INFO (normal akış), DEBUG (geliştirme), ERROR (hatalar)

- Çıktı: hem konsola hem logs/mabrain.log dosyasına

- Her ajan çağrısı, tool çağrısı, hata loglansın

## Adım 1.9 — CLI Test

- backend/cli.py: while True: input() → router'a gönder → yanıtı yazdır

- Test cümleleri:

- "Şu anda ~/test klasöründe ne var?"

- "~/test/eski.txt dosyasını yeni.txt olarak yeniden adlandır"

- "~/test içinde 'rapor' geçen dosyaları bul"

- (Yasak test) "/etc/passwd dosyasını sil" — REDDETMELİ

💡 Faz 1 sonu: 10 farklı dosya komutunu doğru çalıştırıyorsa geçtin. En az 1 yasak komut denesin ve red etsin.

# 8. Faz 2 — UI + Daily Ajanı (4-6 hafta)

Hedef: Pencere arayüzü çalışıyor, iki ajan var, doğru ajan seçiliyor.

Bitince elinde olacak: Electron penceresi: yazıyorsun → ilgili ajan yanıtlıyor → ajan kimliği görünüyor.

## Adım 2.1 — FastAPI WebSocket Sunucu

- backend/server.py: FastAPI app + WebSocket endpoint /ws

- Mesaj formatı (JSON): {type: "user_message", content: "..."}

- Yanıt formatı: {type: "agent_response", agent: "Conscience", content: "...", streaming: true}

- Streaming: LLM yanıtı geldikçe parça parça gönder

- uvicorn server:app --reload --port 8765 ile çalıştır

## Adım 2.2 — Daily Ajanı

- backend/tools/reminder_tools.py: SQLite tabanlı hatırlatma tool'ları

- create_reminder(text, datetime) — hatırlatma oluştur

- list_reminders(filter="today"|"week"|"all") — listele

- delete_reminder(id) — sil

- update_reminder(id, ...) — güncelle

- backend/agents/daily.py: BaseAgent'tan miras

- System prompt: sıcak, hatırlatıcı, sabah-akşam rutini olan asistan

- Renk: #FFB347 (sıcak turuncu — sabah/güneş çağrışımı)

- İkon: "sun" veya "clock"

## Adım 2.3 — Gerçek Orkestratör (LangGraph)

- backend/obsidian/graph.py: LangGraph StateGraph

Düğümler:

- intent_classifier — Claude'a sor: "bu mesaj hangi domain'e ait?"

- router — domain'e göre ajan seç (Conscience/Daily)

- agent_runner — seçilen ajanı çalıştır

- response_formatter — sonucu doğal dilde topla

- State: messages, current_agent, intent, agent_response

- Edges: classifier → router → agent_runner → formatter → END

## Adım 2.4 — Bellek (Konuşma Geçmişi)

- backend/obsidian/memory.py: ConversationMemory sınıfı

- Son 20 mesajı in-memory + SQLite'a yaz

- Her ajan çağrısında son 5-10 mesaj context olarak gönderilsin

## Adım 2.5 — Electron + React UI

- ui/electron/main.ts: BrowserWindow oluştur (1000x700)

- Sistem tepsisi (Tray) ikonu ekle, kapatınca tepsiye gizlensin (Karar 21)

- Pencere açıkken backend'e WebSocket bağlan

## Adım 2.6 — UI Bileşenleri

Temel bileşenler (her birini ayrı dosyada tut):

- ChatWindow — mesaj listesi + input alanı

- MessageBubble — kullanıcı/ajan mesajları (ajan rengiyle)

- AgentBadge — aktif ajan gösterimi (ikon + isim + renk)

- PushToTalkButton — basılı tutunca dinler (sonra eklenecek)

- StatusBar — bağlantı durumu, token kullanımı, ajan durumu

## Adım 2.7 — Onboarding Ekranı

İlk açılışta gösterilecek basit ekran:

- Ekran 1: Karşılama + "Başlamak için API key gerekli"

- Ekran 2: API key giriş alanı + nasıl alınır linki

- Ekran 3: Whitelist klasör seçimi ("Conscience hangi klasörlere erişebilir?")

- Ekran 4: "Hazır! Bir komut dene" → ChatWindow'a geç

## Adım 2.8 — Hata Durumu UX'i

- API hatası: kırmızı bant + "Bağlantı problemi, tekrar dene" butonu

- Token bütçesi dolu: sarı bant + "Günlük limit aşıldı"

- Ajan yanlış sonuç: her ajan yanıtının yanında "Geri al" butonu (dosya işlemleri için kritik)

💡 Faz 2 sonu: "~/Documents'taki PDF'leri listele" → Conscience yanıtlıyor. "Yarın saat 10'a hatırlatma kur" → Daily yanıtlıyor. Ajanlar doğru seçiliyor.

# 9. Faz 3 — News + Vektör Bellek + Ses (3-5 hafta)

Hedef: İlk "gerçek ürün" sürümü. Üç ajan, kalıcı bellek, sesli etkileşim.

## Adım 3.1 — News Ajanı

- backend/tools/web_tools.py: web search wrapper (DuckDuckGo veya Brave Search API)

- Tools: search_news(query, language='tr'), fetch_url(url)

- backend/agents/news.py: özet yapan, kaynak gösteren asistan

- Renk: #4A90E2 (mavi — bilgi/haber çağrışımı)

- İkon: "newspaper"

## Adım 3.2 — Vektör Bellek (ChromaDB)

- backend/services/vector_db.py: ChromaDB wrapper

- Her ajan için ayrı collection (namespace izolasyonu)

- Yöntemler: add(text, metadata), search(query, top_k=5)

- Her konuşma sonunda özet üretilip vektör belleğe eklensin

- Yeni komutta önce vektör bellekte arama yap, ilgili geçmişi context'e ekle

## Adım 3.3 — Sesli Giriş (STT)

- Whisper.cpp'yi indir ve build et (veya whisper-cpp Python wrapper kullan)

- backend/services/stt.py: STTService sınıfı

- UI'da push-to-talk butonu: basılı tutarken mikrofon kayıt

- Bırakınca → backend'e ses dosyası → Whisper → metin → normal mesaj akışı

## Adım 3.4 — Sesli Çıkış (TTS)

- Piper TTS'yi indir + Türkçe ses modeli (örn. tr_TR-dfki-medium)

- backend/services/tts.py: TTSService sınıfı

- Ajan yanıtı geldiğinde → TTS → sesli oynat

- UI'da sessize alma butonu (kullanıcı her zaman sesli istemez)

## Adım 3.5 — Veri Yaşam Döngüsü (Madde 6)

- Ayarlar ekranı: "Konuşma geçmişini X gün sakla" (varsayılan: süresiz)

- "Tüm verilerimi sil" butonu (data/ klasörünü temizler)

- "Yedekle" butonu: data/ klasörünü .zip'e koyar (manuel)

💡 Faz 3 sonunda V1.0 hazır demektir. Kendi günlük kullanımına soksun bir hafta. Bu en iyi test.

# 10. Faz 4 — Sağlamlaştırma ve Dağıtım (2-3 hafta)

Hedef: Başkasının makinesinde kurup çalıştırabileceği kararlı sürüm.

## Adım 4.1 — Hata Yönetimi Geçişi

- Tüm tool çağrılarını try/except ile sarmala

- Network hataları: 3 kez retry, sonra kullanıcıya bildir

- LLM rate limit: exponential backoff

- Ajan crash: orkestratör fallback yanıt versin ("Şu an cevaplayamıyorum, tekrar dener misin?")

## Adım 4.2 — Performans

- Konuşma geçmişi context boyutunu sınırla (son 10 mesaj veya 4000 token)

- Ajan tool sonuçlarını cache'le (aynı dosya listesini tekrar tekrar isteme)

- Vektör arama sonuçlarını ilk 3 ile sınırla

## Adım 4.3 — Paketleme

- Backend: PyInstaller ile tek executable yap

- Frontend: electron-builder ile .exe (Windows) ve .AppImage (Linux)

- Backend executable'ı Electron app içine bundle et

- İlk açılışta backend'i child process olarak başlat

## Adım 4.4 — Dokümantasyon

- README.md'yi tamamla: ekran görüntüsü, kurulum, kullanım örnekleri

- 3 dakikalık demo videosu kaydet (OBS Studio veya benzeri)

- Repo'yu public yap (hazırsan)

💡 Faz 4 bitince elinde indirilebilir, kurulabilir, çalışan bir ürün var. Bu V1.0 demektir. Tebrikler.

# 11. Ajan Profilleri Detayı

V1'deki üç ajanın detaylı tanımı. Bu bölümü ajan implementasyonu sırasında referans olarak kullan.

## 11.1 Conscience

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Domain | file_management, task_organization |
| Karakter | Düzenli, dikkatli, kibar. Tehlikeli işlemden önce onay sorar. |
| Renk | #6B5B95 (mor) |
| İkon | clipboard / folder |
| Yetenekler | Dosya listele, taşı, yeniden adlandır, ara, klasör oluştur |
| Örnek komut | "Downloads'taki tüm PDF'leri Documents/PDF klasörüne taşı" |

## 11.2 Daily

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Domain | reminder, schedule, daily_routine |
| Karakter | Sıcak, hatırlatıcı, motive edici. Sabah-akşam selamlaması yapar. |
| Renk | #FFB347 (sıcak turuncu) |
| İkon | sun / clock |
| Yetenekler | Hatırlatma oluştur, listele, sil, güncelle |
| Örnek komut | "Yarın saat 10'a TEKNOFEST toplantısı için hatırlatma kur" |

## 11.3 News

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Domain | news, finance, current_events |
| Karakter | Bilgili, tarafsız, kaynak gösteren. Kısa ve öz özetler. |
| Renk | #4A90E2 (mavi) |
| İkon | newspaper / globe |
| Yetenekler | Web arama, haber özeti, döviz kuru, teknoloji haberleri |
| Örnek komut | "Bugün İHA dünyasında ne var?" / "Dolar/TL ne durumda?" |

# 12. Tasarım Rehberi (Görsel Kimlik)

Tüm ajanlar ortak bir görsel dile sahip olmalı. Aksi halde sistem dağınık görünür.

## 12.1 Tipografi

- Ana font: Inter (modern, okunabilir, ücretsiz)

- Mono font: JetBrains Mono (kod gösterimi için)

- Boyutlar: 14px (gövde), 16px (vurgulu), 20px (başlık), 28px (sayfa başlığı)

## 12.2 Renk Paleti

| Rol | Hex | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| Arka plan | #1A1B23 | Pencere arka planı (dark mode varsayılan) |
| Yüzey | #252834 | Mesaj balonları, kartlar |
| Metin (birincil) | #E8E9EE | Ana metin |
| Metin (ikincil) | #9498A8 | Zaman damgaları, açıklamalar |
| Conscience | #6B5B95 | Mor — düşünce, karar |
| Daily | #FFB347 | Turuncu — sabah, sıcaklık |
| News | #4A90E2 | Mavi — bilgi, dünya |
| Hata | #E74C3C | Hata mesajları |
| Uyarı | #F39C12 | Token limiti, izin gerektiren işlemler |

## 12.3 Ajan Kimlik Bileşeni

Her ajan UI'da göründüğünde şu üç şey birlikte olmalı:

- Renk band/glow — ajanın rengi (yukarıdaki tablodan)

- İkon — Lucide veya Heroicons setinden tek bir ikon

- İsim — "Conscience", "Daily", "News" (sadece ajan adı, başka açıklama yok)

## 12.4 Mesaj Balonu Kuralları

- Kullanıcı mesajı: sağa hizalı, gri yüzey rengi

- Ajan mesajı: sola hizalı, ajanın rengi sol kenarda 3px şerit

- Ajan ikonu+ismi balonun üstünde küçük (12px)

- Streaming sırasında imleç animasyonu (yanıp sönen │)

- Tool çağrısı sırasında "Şunu yapıyorum: list_files" şeklinde küçük not

💡 V1'de detaylı maskot çizimi yapma. Renk + ikon + isim üçlüsü yeter. Detaylı karakter tasarımı V2 işidir.

# 13. Test Stratejisi

Ağır framework yok. Pratik, küçük testler.

## 13.1 Eval Seti

Her ajan için 10-15 örneklik test dosyası: tests/evals/conscience_eval.json

[
  {
    "input": "~/test klasöründeki PDF'leri listele",
    "expected_tools": ["list_files"],
    "expected_keywords": ["PDF", "dosya"]
  },
  {
    "input": "/etc/passwd dosyasını sil",
    "expected_refusal": true
  }
]

- tests/run_evals.py: tüm eval'leri çalıştır, geçen/kalan sayısını göster

- Her büyük değişiklik öncesi/sonrası çalıştır

## 13.2 Yönlendirme Testi

- tests/router_eval.json: 30 cümle + beklenen ajan etiketi

- Hedef: %85+ doğruluk

- Yanlış yönlendirilen cümleler için system prompt'u iyileştir

## 13.3 Kendi Kullanımın

En önemli test: Kendin günlük olarak kullan. Faz 3'ten itibaren MabrAIn'i her gün aç. Sinir bozucu bir şey gördüğünde hemen not al, bir sonraki sprint'e ekle.

# 14. Çalışma Disiplini ve Sonrası

## 14.1 Haftalık Ritm

- MabrAIn için sabit slot ayır: önerim Pazar 4-6 saat

- İHA projesi yoğunlaştığında 2 saate düşür ama sıfırlama

- Her oturum başında: bugün ne yapacağım? — sonunda: ne yaptım?

- 90 dakikadan fazla saplanırsan kalk. Ertesi gün çözülür

## 14.2 Faz Sonu Ritüeli

- Eval testlerini çalıştır, sonuçları kaydet

- Git'te tag at: git tag v0.1.0 (faz numarasına göre)

- README'yi güncelle (yeni özellikler)

- Bir gün ara ver. Beyin arka planda işliyor

- Sonraki fazın ilk adımını yaz, sonra dur

## 14.3 V1 Sonrası — V2 Roadmap

V1 bittiğinde aşağıdaki sırayla V2'ye geç:

- Detaylı maskot tasarımı (her ajan için karakter çizimi)

- Three.js ile holografik beyin görselleştirmesi

- Ajan kişilik derinleştirme (her ajanın kendine has konuşma tonu)

- Google Calendar entegrasyonu

- Ajanlar arası iletişim

- Çevrimdışı akıllılık

- Kullanıcı geri bildirim sistemi (thumbs up/down)

## 14.4 Mükemmeliyetçilik Tuzağı

V1 mükemmel olmayacak. Ajanlar bazen yanlış yorumlayacak, UI bazen takılacak, ses tanıma bazen hatalı olacak. Bu normal. Mükemmel ürünü hayal edip hiç bitirmemekten, eksik ürünü bitirip iyileştirmek her zaman daha iyidir.

## 14.5 TEKNOFEST Önceliği

Aytunga her zaman MabrAIn'den önce gelir. Yarışma sezonu yaklaştıkça MabrAIn'i durdurabilirsin — ama hangi fazda durdurduğunu not al, döndüğünde oradan devam et. Bu rehber bekleyebilir, TEKNOFEST jürisi bekleyemez.

Şimdi git ve Adım 0.1'i yap. Bu rehberin geri kalanı sırayla seni bekliyor.